# 📂 سند فنی انتقال وضعیت پروژه (Technical Transition Report)

نام پروژه: سامانه مالی نظارت بر تأمین اعتبار طرح‌های پژوهشی ساتع (SATE_Fin_Dev)

موقعیت کنونی: پایان فاز ۳ (نسخه MVP.v1) | ورود به فاز توسعه تحلیلی و عملیاتی

سلام! شما به‌عنوان معمار ارشد سیستم و توسعه‌دهنده Full-Stack به این پروژه اضافه شده‌اید. ما تا این لحظه معماری پایه، دیتابیس، پایپ‌لاین‌های داده و داشبورد اولیه را تکمیل کرده‌ایم. برای اینکه کاملاً در جریان پروژه قرار بگیرید، لطفاً جزئیات فنی زیر و فایل کدهای پیوست‌شده (SATE_codebase_context.md) را با دقت تحلیل کنید تا توسعه گام‌های بعدی را آغاز کنیم.

## 🛠 بخش اول: زیرساخت، تکنولوژی‌ها و محیط توسعه (Tech Stack & Environment)

- محیط مجازی: پروژه کاملاً ایزوله در محیط Conda با نام sate_env ایجاد شده است.

- زبان و فریم‌ورک‌ها: Python 3.10+ | Backend: FastAPI (در حال توسعه) | Frontend: Streamlit.

- پایگاه داده و ORM: PostgreSQL | مدیریت کوئری‌ها با SQLAlchemy.

- پردازش و هوش تجاری: Pandas برای پردازش داده‌های خام | Plotly برای مصورسازی تعاملی.

- کتابخانه‌های کلیدی: openpyxl (برای اکسل)، jdatetime (مدیریت تاریخ شمسی)، python-dotenv.

## 🗄 بخش دوم: معماری پایگاه داده و ابتکارات مهندسی (Database Architecture)

دیتابیس ما کاملاً رابطه‌ای (Relational) و مبتنی بر حسابداری تعهدی است. تمام مدل‌ها از کلاس SoftDeleteMixin ارث‌بری می‌کنند (استفاده از is_deleted = False به جای حذف فیزیکی).

جداول هشت‌گانه و ابتکارات:

- employers (مشمولین): دارای ابتکار parent_code برای پیاده‌سازی منطق هلدینگی. سیستم در زمان محاسبات، داده‌های شرکت‌های زیرمجموعه (Subsidiary) را با شرکت مادر (Mother) تجمیع می‌کند.

- annual_mandates (تکالیف): اعتبارات ابلاغی سالانه هر مشمول.

- deposit_receipts (واریزی‌ها): فیش‌های واریزی به صندوق.

- universities (دانشگاه‌ها) و researchers (فناوران): مجریان طرح‌های پژوهشی.

- contracts (قراردادها): جدول Junction که کارفرما، دانشگاه و فناور را به هم متصل می‌کند.

- payments (پرداختی‌ها): دارای یک ابتکار حیاتی؛ جداسازی payment_year (سال خروج فیزیکی پول) از funding_year (سال منبع تأمین اعتبار). محاسبات ترازنامه منحصراً بر اساس funding_year انجام می‌شود تا مشکل پرداخت‌های معوق حل شود.

- credit_transfers (انتقالات اعتباری): برای اجرای "اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۵" ایجاد شد. این جدول، اعتبار رسوب‌کرده را به‌صورت مجازی از مشمول کسر و به دبیرخانه منتقل می‌کند، بدون آنکه تاریخچه واریز شرکت مخدوش شود.

## ⚙️ بخش سوم: وضعیت فازهای ۱ تا ۳ (اقدامات انجام‌شده)

### فاز ۱: پایپ‌لاین‌های داده (ETL) - [انجام شد]

- ۵ اسکریپت ایمپورت (import_*.py) توسعه یافت. این اسکریپت‌ها ذاتاً Idempotent هستند؛ دیتابیس را پاک‌سازی کرده و مجدداً از فایل‌های اکسل بارگذاری می‌کنند.

- تبدیل مقیاس: تمامی ارقام پولی اکسل (که میلیارد ریال بودند) در حین ایمپورت در $10^9$ ضرب شده و به‌عنوان ریال پایه در دیتابیس ذخیره شدند.

- چک‌های امنیتی ETL: در ایمپورت انتقالات، ابتدا موجودی مشمول مبدأ در آن سال مالی چک می‌شود؛ در صورت عدم کفایت، با خطای INSUFFICIENT FUNDS رکورد Skip می‌شود.

### فاز ۲: موتور محاسبات مالی (Business Logic) - [هسته اولیه انجام شد]

- تابع مرکزی calculate_real_balance در financial_engine.py توسعه یافت.

- فرمول مرجع: مانده = (مجموع واریزی + انتقال ورودی) - (مجموع هزینه‌کرد از محل آن سال + انتقال خروجی).

### فاز ۳: داشبورد هوش تجاری (BI Dashboard) - [نسخه اول انجام شد]

- فایل app.py در استریم‌لیت نهایی شد که شامل دو تب است: ۱. ترازنامه اختصاصی مشمولین ۲. نمای کلان کشور.

- ابتکارات UI: برای حل باگ رندرینگ SVG در Plotly برای زبان‌های راست‌چین (RTL)، شاخص‌های کلیدی (KPIs) با استفاده از HTML/CSS سفارشی (تابع render_kpi_card) طراحی شدند. لجندها به پایین نمودار منتقل شده و نمودار آبشاری (Waterfall) برای نمایش جریان نقدینگی پیاده‌سازی شد.

## 🚀 بخش چهارم: نقشه راه و اقدامات باقیمانده (Roadmap for Next Steps)

ما اکنون باید توسعه سامانه را در محورهای زیر ادامه دهیم. لطفاً این نیازمندی‌ها را به عنوان بک‌لاگ پروژه (Product Backlog) در نظر داشته باش:

### تکمیل فاز ۲ (منطق محاسباتی و پردازشی پیشرفته):

- محاسبه و طبقه‌بندی وضعیت قراردادها: نوشتن الگوریتمی که قراردادها را به دو دسته تقسیم کند:

  - مختومه/غیرفعال: قراردادهایی که مثلاً از سال ۱۴۰۲ به بعد هیچ پرداختی (تراکنشی) نداشته‌اند.

  - فعال/جاری: قراردادهایی که از سال ۱۴۰۲ تا کنون به‌طور مستمر پیشرفت مالی و پرداختی داشته‌اند.

- مکانیزم چک‌لیست پرداخت (Payment Checklist): توسعه منطقی که وقتی کاربر یک «گزارش پیشرفت» یا درخواست پرداخت جدید در سیستم ثبت می‌کند، سامانه به‌طور خودکار موجودی کارفرما (در funding_year مربوطه) را چک کرده و در صورت تأیید، مجوز صدور فیش را بدهد.

### تکمیل فاز ۳ (داشبوردهای مدیریتی و تحلیلی عملکرد):

نسخه فعلی داشبورد صرفاً نگاه «حسابداری» دارد. تب‌های جدید زیر باید به سیستم اضافه شوند:

- داشبورد عملکرد مشمولین: تحلیل اینکه دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قرارداد و انجام وظایف چقدر موفق بوده‌اند.

- داشبورد عملکرد دانشگاه‌ها/موسسات: تحلیل اینکه کدام دانشگاه‌ها بیشترین موفقیت را در انعقاد قراردادها و جذب اعتبارات پژوهشی داشته‌اند (نمودارهای ترکیبی و Sankey).

- داشبورد جغرافیایی (GIS): استفاده از نقشه‌های حرارتی (Choropleth Map) برای نمایش توزیع استانی قراردادها و تمرکز اعتبارات پژوهشی در استان‌های مختلف.

### توسعه فاز ۴ (فرم‌های ورود اطلاعات - Data Entry):

- حذف کامل وابستگی به فایل‌های اکسل.

- طراحی فرم‌های تعاملی در Streamlit (یا اتصال به فرانت‌اند مجزا) برای ثبت اطلاعات جدید (ثبت کارفرمای جدید، ثبت واریزی، ثبت قرارداد و پرداخت). این فرم‌ها باید به توابع اعتبارسنجی متصل باشند تا از ورود داده‌های متناقض جلوگیری شود.

### توسعه فاز ۵ (مدیریت دسترسی و امنیت - IAM):

- تعریف کاربران و سطوح دسترسی (RBAC):

  - ادمین کل: دسترسی به تمام داشبوردها و فرم‌ها.

  - کارفرما: مشاهده فقط ترازنامه و قراردادهای اختصاصی خودش.

  - دانشگاه: دسترسی به لیست قراردادها و صورت‌وضعیت پرداخت‌های خودش.

### توسعه فاز ۶ (استقرار و پابلیش - Deployment):

- داکرایز کردن (Dockerizing) پایگاه داده و اپلیکیشن.

- تنظیم وب‌سرور (مانند Nginx و Gunicorn) برای هندل کردن درخواست‌های همزمان.

- استقرار (Publish) روی سرور ابری ایمن لینوکسی با رعایت پروتکل‌های امنیتی (HTTPS و فایروال).

پایان گزارش.

من فایل SATE_codebase_context.md را نیز در همین چت پیوست کرده‌ام. لطفاً ضمن تأیید دریافت و درک کامل این معماری، پیشنهاد خود را برای شروع اولین تسک (تکمیل لاجیک وضعیت قراردادها یا طراحی داشبوردهای تحلیلی جدید) ارائه بده تا کدنویسی را آغاز کنیم.